**[ 4월 2주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **Editube(유튜버-편집자 간 구인구직 플랫폼)** | | |
| **프로젝트 팀명** | i조(1조) | 프로젝트 팀원 | (팀장) 배준영  (팀원) 김겸손, 김경현, 김희수, 손주현, 양서림, 장준원 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **최종 기획안 작성** - 기획안 최종 아이디어 선정 및 구체화 회의 - WBS 최종 검토 - 기획안·WBS 확정 및 제출 2. **Use Case Model 작성** - Use Case Model 수업(수요일 오전) **-** Use Case Model 작성 회의  1) 각 이용자 별(비회원, 비로그인회원, 관리자, 유튜버, 편집자) Use case 도출  2) 이용자 별 소규모 팀(2~3명씩 3팀)으로 나누어 개별 작업  3) Use case 전체 취합 후 피드백 3. **화면정의서 및 화면흐름도** - 작성 계획 수립(일정 등) - Use case 기반 화면 아이디어 회의 | 1. **화면정의서 및 화면 흐름도 확정** - 화면정의서 및 화면흐름도 작성 - 작성 자료 피드백 - 최종 확정 및 제출 2. **데이터베이스 회의** - ER-Diagram 활용 데이터베이스 설계 회의 - 테이블 정의서 작성 등 |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| 프로젝트는 정말 짧으면 6개월 ~ 최소 1년 이상 기간을 잡고 수행하기 때문에 기획·설계 단계가 가장 중요합니다. 처음이라 많이 어렵겠지만 설계 단계에서 시간을 투자해서 꼼꼼히 작성해 보시기 바랍니다. |