**[ 4월 3주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **Editube(유튜버-편집자 간 구인구직 플랫폼)** | | |
| **프로젝트 팀명** | i조(1조) | 프로젝트 팀원 | (팀장) 배준영  (팀원) 김겸손, 김경현, 김희수, 손주현, 양서림, 장준원 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **설계 아이디어 회의 및 작성 -** 전체 회의를 통한 방향 설정 및 내부 팀을 구성하여 개별 진행 2. **화면** - 화면 정의서 회의 및 작성 - 화면 흐름도 회의 및 작성 3. **데이터** - 데이터 정의서 회의 및 작성 - ER Diagram 회의 및 작성 - 테이블 생성 SQL 회의 및 작성 4. **시스템** - Class Diagram 회의 및 작성 - Sequence Diagram 회의 및 작성 | 1. **구현** - 설계 내용을 기반하여 역할 분담 및 개별 파트 구현 |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| 설계 단계에서는 내용을 구체화하기 이전에 각 관계를 명확하게 표현하여 전체적인 맥락을 파악한 후 구체화하는 것이 좋습니다. |