**[ 5월 1주차 프로젝트 수행 일지 ]**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **프로젝트 타이틀** | **Editube(유튜버-편집자 간 구인구직 플랫폼)** | | |
| **프로젝트 팀명** | i조(1조) | 프로젝트 팀원 | (팀장) 배준영  (팀원) 김겸손, 김경현, 김희수, 손주현, 양서림, 장준원 |

※ 프로젝트 수행 일지는 매 주 금요일 17시까지 최종본을 저장해주세요

**1. 프로젝트 수행 계획 및 현황**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. 프로젝트 수행 계획 및 현황** | | |
|  | **금주 프로젝트 수행 내용** | **차주 프로젝트 수행 계획** |
|  | 1. **화면 구현** - HTML, CSS, JavaScript 활용, 화면 기초 틀, 디자인 완성 2. **개발 환경 구축** - intelliJ 프로젝트 생성 및 설정 3. **API 활용법 확인** - 구글 로그인 API - 유튜브 채널 정보 API - 유튜브 채널 검색 API - 주소 찾기 API 4. **데이터베이스 연결** - 오라클 21c 버전으로 변경 - 프로젝트-데이터베이스 간 연결 확인 5. **역할 배분** - 기능 별 구분 및 역할 배분 | 1. **Server-side 구현** - SO, DO, DAO 클래스 작성 및 테스트 2. **API 연결** |

**2. 강사님 피드백**

|  |
| --- |
| 시간이 얼마 남지 않았으니 시간 관리 및 역할 배분을 잘 해서 프로젝트를 진행하시기 바랍니다. |